Project Charter

* 1. Nama Proyek

“Sistem Manajement Toko Bubic”

* 1. Nama Tim

Kelompok 2 A11.4624 SC Udinus

* 1. Tanggal Mulai Proyek

17 Maret 2021

* 1. Tanggal Berakhir Proyek

06 Juli 2021

* 1. Deskripsi Proyek

Seorang pemilik toko memiliki keinginan untuk bisa input, edit, dan hapus informasi tentang daftar menu toko yang dia kelola seperti nama, deskripsi menu, dan harga melalui sebuah aplikasi. Dalam aplikasi tersebut dia juga ingin melihat history pesanan dan menu apa saja yang paling disukai oleh pelanggan. Kemudian semua informasi tersebut bisa dieksport dijadikan sebagai laporan toko untuk mengetahui apa yang laris dana pa yang kurang disukai.

* 1. Stakeholder

Product Owner : Toko Bubic

Product Sponsor : Bubik Entertaiment

Project Leaders : Raditya Priyastama

Bussines & Syestem Analyst : Laurentius Krisna Yoga

Database Designer : Laurentius Krisna Yoga

UI Designer : Raditya Priyastama

Front-End Programmer : Raditya Priyastama

Back-end Programmer : Laurentius Krisna Yoga

Project Scope Statement

1. Ruang Lingkup

Sistem manajement toko adalah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi mengenai data – data toko yang dapat diakses melalui komputer. Informasi yang tercakup antara lain : macam-macam menu yang dijual, data penjualan, menu paling disukai, dan cetak laporan.

1. Deskripsi Fungsionalitas

* Login sebagai admin
* Mengakses daftar menu
* Mengedit atau update menu
* Melihat history pesanan
* Menilai menu favorite
* Membuat laporan toko

1. Work Breakdown Structure

Sitem Manajement

Toko Bubic

Cetak Laporan

Menu Favorite

History barang

Edit menu

Hapus menu

Input menu

Mengelola menu

Login

Form Masuk


Forgot Password

Remember Me

UI Development

Dashboard

Gantt Chart




Wireframe

* Login


* Register




* Dashboard




* Update Menu




* Input Menu




* Edit Menu




* Hapus Menu




* History Pesanan



* Menu Favorite



* Cetak Laporan



Project Management : Discord

Discord merupakan media komunikasi antara dua user atau lebih yang dilakukan secara online. Biasanya digunakan untuk membuat dan mengelola komunitas pribadi dan publik. Ini memberi pengguna akses ke alat yang berfokus di sekitar komunikasi seperti panggilan suara dan video, pesan teks, media dan file dalam obrolan.

Diagram : Draw.io

Draw.io adalah sebuah website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Draw.io menawarkan kemudahan untuk membuat diagram tanpa batasan jumlah diagram yang dibuat, terdapat juga layanan penyimpanan file milik google yaitu Google Drive. Tidak hanya bisa di integrasikan dengan google Drive saja. Kalian juga bisa mengintegrasikan draw.io dengan **Github, Google Docs, Google Slide, One Drive** dan juga Gitlab.

Wireframe : Balsamiq

Balsamiq mockup adalah program aplikasi yang digunakan dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Software ini menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat desain prototyping aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten yang ingin digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna.

Mockup : AdobeXD

Adobe XD adalah sebuah alat yang disediakan gratis oleh Adobe untuk desain UI / UX dan prototyping berbagai platform termasuk web, ponsel, tablet, dan lainnya.